Métricas e Instrumentos de Calidad según Clasificación del Desarrollo de Software

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software · Especialización en Desarrollo de Software · UNIMINUTO

Tabla 1. Por Ciclo de Vida y Metodología

| Clasificación | Contexto / Variante | Métricas principales | Instrumentos | Justificación de pertinencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Predictivo (Cascada / Waterfall) | Proyectos con requisitos estables; contratos fijos; sistemas regulados | • Densidad de defectos por fase (DDF) • Índice de completitud de entregables (ICE) • Varianza de cronograma (SV – PMBOK) | • IEEE 1028 (revisiones técnicas formales) • Listas de verificación de entregables • Herramientas EVM (MS Project, Primavera) | En cascada el costo de un defecto crece exponencialmente por fase (Boehm 1981); DDF permite detectar fases problemáticas antes del traspaso. ICE mide si cada fase cierra con todos sus artefactos, condición necesaria para avanzar. SV cuantifica desviación de cronograma, crítica cuando el contrato tiene hitos fijos. |
| Iterativo e incremental | Proyectos con requisitos moderadamente cambiantes; entregas parciales por sprint o fase | • Velocidad del equipo (story points/sprint) • Deuda técnica acumulada (TD$) • Tasa de defectos residuales por iteración | • Tableros Scrum / Kanban (Jira, Azure DevOps) • Herramientas de análisis estático (SonarQube) • Burndown / burnup charts | La velocidad estabilizada revela capacidad real del equipo y permite proyecciones confiables. La deuda técnica acumulada por iteración es el indicador más temprano de degradación de mantenibilidad; ignorarla hasta el final del proyecto es el error más documentado en contextos ágiles (SWEBOK v4 §6). |
| Evolutivo (Espiral / RUP) | Proyectos de alta incertidumbre técnica; sistemas de gran escala con riesgos significativos | • Índice de reducción de riesgo por ciclo (IRR) • Cobertura de prototipado (CP) • Tasa de cambio de arquitectura (TCA) | • Registro y matriz de riesgos (IEEE 16085) • Revisiones de arquitectura (ATAM) • Modelos de estimación basados en puntos de función (IFPUG) | El modelo espiral justifica su costo adicional si cada ciclo reduce riesgos medibles; sin IRR no hay evidencia de que el proceso agrega valor sobre uno más simple. TCA detecta inestabilidad arquitectónica temprana, que en proyectos evolutivos suele ser síntoma de requisitos no convergentes. |
| Ágil (Scrum, XP, Kanban) | Equipos pequeños/medianos; requisitos cambiantes; entrega continua de valor | • Lead time / cycle time • Cobertura de pruebas automatizadas (%) • Tasa de escapados a producción (TEP) | • CI/CD pipelines (GitHub Actions, Jenkins) • Frameworks de prueba (JUnit, Pytest, Cypress) • DORA metrics (Accelerate – Forsgren et al.) | Lead time y cycle time miden la eficiencia del flujo de valor, no solo la velocidad de codificación. TEP es el indicador de calidad más honesto en contextos ágiles: mide lo que llega roto al usuario, no lo que el equipo cree que funciona. Cobertura de pruebas sin TEP genera falsa confianza. |
| Híbrido (SAFe, Stage-Gate Ágil) | Organizaciones con múltiples equipos ágiles bajo gobernanza corporativa formal | • Program Increment (PI) predictability (%) • Índice de alineación estratégica (IAS) • Tiempo de resolución de dependencias (TRD) | • SAFe PI Planning board • OKRs vinculados a épicas (Jira Align) • Dependency mapping (Big Room Planning) | En contextos híbridos el riesgo dominante no es técnico sino de coordinación: dependencias entre equipos que bloquean entregas. TRD mide exactamente ese cuello de botella. PI predictability evalúa si la planificación a escala es confiable o solo ceremonial. |
| Alta madurez (CMMI Niv. 4–5 / ISO 29110) | Organizaciones con procesos definidos, medibles y en mejora continua | • Rendimiento de proceso (distribución estadística) • Índice de proceso estable (Cp, Cpk) • ROI de mejora de proceso (ROIMP) | • Control estadístico de procesos (SPC) • CMMI-DEV v2.0 (prácticas de nivel 4–5) • Repositorios de métricas organizacionales (GQM+Strategies) | A nivel 4–5 CMMI las métricas individuales ceden ante la gestión cuantitativa del proceso: se controla la variabilidad, no solo el promedio. Cp/Cpk provienen de manufactura, pero son directamente aplicables a procesos de software repetibles; su uso distingue organizaciones que gestionan por datos de las que gestionan por intuición. |

Referencias: PMBOK 7ª ed., SWEBOK v4, CMMI-DEV v2.0, ISO/IEC 29110-4-1, SAFe 6.0, DORA State of DevOps 2023, Forsgren et al. (2018) Accelerate.

Nota: Las métricas de metodologías ágiles (velocidad, lead time) pierden comparabilidad entre equipos; úselas para tendencia interna, no para benchmarking externo.

Tabla 2. Por Dominio de Aplicación y Escala Organizacional

| Clasificación | Contexto / Variante | Métricas principales | Instrumentos | Justificación de pertinencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemas críticos (salud, aviación, banca) | Fallo tiene consecuencias inaceptables; exige certificación regulatoria | • Tasa de fallos en operación (FIT / MTTF) • Cobertura de trazabilidad regulatoria (CTR) • Índice de severidad de defectos (ISD) | • DO-178C (aviación), IEC 62304 (dispositivos médicos), ISO 26262 (automotriz) • Herramientas de gestión de requisitos con trazabilidad certificada (IBM DOORS) • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) | CTR no es opcional: reguladores exigen evidencia de que cada requisito normativo tiene implementación y prueba asociada. ISD prioriza defectos por impacto en seguridad, no por frecuencia; un defecto raro pero catastrófico debe tratarse antes que diez defectos menores. FIT/MTTF cuantifica confiabilidad con precisión estadística que 'sin defectos conocidos' no proporciona. |
| Software empresarial (ERP, CRM, transaccional) | Requisitos cambian por decisiones de negocio; múltiples integraciones; usuarios no técnicos | • Índice de usabilidad SUS (System Usability Scale) • Tiempo medio de resolución de incidentes (MTTR) • Tasa de cambios post-entrega (TCP) | • Pruebas de usabilidad con usuarios reales (ISO 9241-11) • ITIL / gestión de incidentes (ServiceNow, Jira Service Management) • Análisis de impacto en herramientas ALM | TCP en software empresarial es el indicador más revelador de calidad de requisitos: si el 30%+ de RF cambia tras la entrega, el problema fue de elicitación, no de implementación. SUS detecta problemas de adopción antes de que se conviertan en rechazo al sistema, que en ERP tiene costo organizacional enorme. |
| Sistemas embebidos y tiempo real | Hardware dedicado; restricciones temporales determinísticas; recursos limitados | • Worst-Case Execution Time (WCET) • Utilización de CPU y memoria en peor caso • Tasa de cumplimiento de deadlines (TCD) | • Herramientas de análisis temporal (AbsInt aiT, OTAWA) • Perfiladores de hardware (JTAG, oscilloscope traces) • MISRA C / AUTOSAR (estándares de codificación embebida) | En tiempo real un sistema 'correcto' que no cumple su deadline es un sistema fallido. WCET no puede derivarse de pruebas estadísticas; requiere análisis estático de peor caso. TCD con datos reales de operación distingue sistemas que cumplen deadlines en laboratorio de los que los cumplen bajo carga de producción. |
| Software científico y de ingeniería | Cómputo numérico, simulación, análisis de datos; reproducibilidad como requisito central | • Error numérico relativo (ENR) • Índice de reproducibilidad (IR) • Cobertura de validación contra datos de referencia | • Frameworks de verificación numérica (NumPy testing, MATLAB verification) • Gestión de entornos reproducibles (Docker, Conda, SBOM) • Benchmarks de dominio (SPEC, benchmarks de física computacional) | Un resultado no reproducible es científicamente inválido independientemente de su precisión aparente. IR mide si otro equipo con los mismos datos obtiene los mismos resultados; su ausencia es una falla de calidad, no de funcionalidad. ENR sin tolerancia definida en los RF hace que la métrica sea inaplicable, lo que revela un defecto de especificación previo. |
| Software de código abierto (OSS) | Contribuidores distribuidos; sin estructura organizacional formal; gobernanza comunitaria | • Bus factor (BF) • Tiempo medio de resolución de issues (TMRI) • Índice de salud del repositorio (ISR: contribuidores activos, frecuencia de commits) | • GitHub Insights / GitLab Analytics • CHAOSS metrics framework (Linux Foundation) • OpenSSF Scorecard (seguridad y mantenibilidad OSS) | Bus factor = 1 significa que un solo contribuidor concentra conocimiento crítico; su abandono puede matar el proyecto. Es la métrica de riesgo más ignorada en OSS y la más importante para organizaciones que dependen de librerías externas. TMRI indica capacidad de respuesta de la comunidad mantenedora, relevante para evaluar dependencias en producción. |
| Desarrollo individual / equipos pequeños (ISO 29110 básico) | Startups, microempresas, proyectos académicos; recursos limitados; sin infraestructura formal | • Densidad de defectos en revisión de código (DDR) • Cobertura de pruebas unitarias (%) • Tiempo de entrega vs. estimación (TE/E) | • Revisión de código por pares (GitHub PR reviews) • Frameworks de prueba unitaria (Jest, Pytest, JUnit) • ISO/IEC 29110-4-1 (perfil de entrada para VSE) | En equipos pequeños la instrumentación costosa es inviable; DDR en revisión de código y cobertura de pruebas unitarias son las dos métricas con mejor relación costo/beneficio demostrada empíricamente (Fagan 1986, McConnell 2004). TE/E revela madurez en estimación, que en VSEs es frecuentemente el problema de gestión dominante. |
| Desarrollo a escala empresarial (SAFe, LeSS) | Múltiples equipos con dependencias; arquitectura distribuida; gobernanza corporativa | • Flow efficiency (FE) a nivel de portfolio • Índice de acoplamiento entre equipos (IAE) • Tasa de reutilización de componentes (TRC) | • Value Stream Mapping (VSM) • Architecture fitness functions (Building Evolutionary Architectures – Ford et al.) • InnerSource / plataformas de componentes reutilizables | A escala empresarial la calidad del código individual importa menos que la calidad de las interfaces entre equipos. IAE alto predice conflictos de integración y retrasos en releases; es el equivalente organizacional de alto acoplamiento en código. FE a nivel portfolio expone tiempo muerto en esperas de aprobación o dependencias, que suele superar el tiempo de desarrollo efectivo. |

Referencias: ISO/IEC 25010:2023, DO-178C, IEC 62304, MISRA C:2023, CHAOSS Metrics Framework, OpenSSF Scorecard, Ford et al. (2017) Building Evolutionary Architectures.

Advertencia: Bus factor, WCET y ENR requieren herramientas especializadas o pericia de dominio; no son sustituibles por métricas genéricas de proceso. Aplicarlas fuera de contexto produce datos irrelevantes.