CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO

Educación de calidad al alcance de todos

Reporte de solución de problemas matemáticos

Evaluación de la calidad del software mediante métricas, verificación y auditoría

Caso de estudio: sistema MediCitas IPS Salud Total

Andrés Stiwar Guisado Perea

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software — Semana 2

Docente: Cesar Alfonso Bolado Silva

Medellín, Antioquia, Colombia

Fecha de entrega: 12/07/2026

1. Introducción

En el siguiente reporte se desarrolla el caso planteado en el archivo de apoyo de la semana 2: el sistema MediCitas, de la IPS Salud Total, en el cual se deja plasmado que este sistema se encuentra a 3 semanas de incorporar su versión 3.2, la cual trae consigo nuevas actualizaciones entre las que se destacan un nuevo modulo de telemedicina y un nuevo esquema de autenticación única, teniendo en cuenta esta información preliminar el objetivo  es analizar las especificaciones propuestas, las listas de control de cambios teniendo en cuenta los resultados de las pruebas preliminares, este análisis esta basado en los formatos de auditorias e incorpora los hallazgos de seguridad.

# 2. Descripción del caso

## 2.1 Sistema y contexto organizacional

MediCitas es el sistema de información de la IPS Salud Total, utilizado por una red de 12 clínicas ambulatorias en Bogotá y municipios cercanos. Gestiona citas médicas, historias clínicas electrónicas (HCE), órdenes y recetas, facturación electrónica integrada con la DIAN, recordatorios por SMS/WhatsApp y, próximamente, telemedicina. La versión 3.2, en preparación, agrega el módulo de video consulta y un rediseño de autenticación basado en SSO.

El equipo trabaja bajo Scrum, con 8 personas y sin un área de calidad independiente consolidada; dos personas dedican solo parte de su tiempo a pruebas. La gerencia fijó una fecha contractual de liberación en 3 semanas, con el alcance ya congelado (change freeze), y existe presión comercial para lanzar telemedicina antes que la competencia.

## 2.2 Actores involucrados

- Pacientes app móvil y portal web: agendan citas, consultan resultados, participan en tele consultas.

- Personal médico: consulta y actualiza, emite órdenes y recetas, atiende tele consultas.

- Personal administrativo: agendamiento, atención al usuario y facturación.

- Administrador de TI / DBA: infraestructura, bases de datos y accesos.

- Oficial de protección de datos: cumplimiento normativo de datos personales e HCE.

- Equipo de desarrollo (Scrum): construcción, pruebas y despliegue.

- Proveedores externos: pasarela de pagos PayGateCol y API de WhatsApp Business.

## 2.3 Restricciones técnicas y regulatorias

- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 protección de datos personales.

- Resolución 1995 de 1999 MinSalud manejo, custodia y seguridad de la historia clínica.

- Resolución 2654 de 2019 y Resolución 3100 de 2019 MinSalud telesalud y habilitación de servicios.

- Estándar PCI-DSS procesamiento y almacenamiento de datos de tarjetas.

- Disponibilidad mínima exigida: 99.5% en horario de atención 7:00 a. m.–9:00 p. m.

- Integración batch nocturna con el sistema legado de facturación (AS/400).

- Infraestructura híbrida: on-premise para datos clínicos, AWS para telemedicina.

## 2.4 Evidencias clave utilizadas

Se tomaron como insumo los seis requisitos de la especificación (RF-014, RF-022, RF-031, RF-045, RF-052, RF-060), los siete incidentes de la bitácora (INC101 a INC107), los cinco cambios de la lista de control (CR201 a CR205) y los resultados de pruebas preliminares por módulo, todos incluidos en el archivo de apoyo de la semana 2.

# 3. Hallazgos de seguridad identificados

A partir de la especificación de requisitos, la bitácora de incidencias y la lista de control de cambios del archivo de apoyo, se identificaron seis hallazgos de seguridad con impacto directo sobre la liberación de la versión 3.2.

| ID | Hallazgo | Justificación / evidencia | Requisito afectado | Severidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Control de acceso roto en historia clínica (IDOR) | INC101: un médico accedió a historias clínicas de pacientes no asignados manipulando el identificador en la URL. RF-045 exige registrar todo acceso, pero solo se registran escrituras. | RF-045 | Crítico |
| H2 | Cuenta administrativa compartida sin expiración de contraseña | INC102: la cuenta "admin_ti" es usada por 4 personas del equipo de soporte y las contraseñas no expiran, lo que elimina la trazabilidad individual sobre acciones administrativas. | — | Alto |
| H3 | Canal de video consulta transmitido sin cifrar | INC103 y prueba de seguridad fallida: una configuración de pruebas (HTTP) pasó a producción sin detectarse, incumpliendo RF-060 (cifrado de extremo a extremo del canal de video). | RF-060 | Crítico |
| H4 | Datos completos de tarjeta en logs de pagos | INC104: los registros de la pasarela PayGateCol muestran el número completo de la tarjeta sin enmascarar, en violación directa de PCI-DSS y de RF-052. | RF-052 | Crítico |
| H5 | Auditoría incompleta de accesos a la historia clínica | INC105: el sistema registra modificaciones, pero no lecturas de HCE, lo que impide detectar accesos indebidos como el descrito en H1 e incumple RF-045. | RF-045 | Alto |
| H6 | Cambios desplegados a producción sin revisión ni aprobación registrada | CR202 (cambio que originó H3) y CR205 fueron desplegados con "Revisado por: No registrado", evidenciando una falla de control de cambios bajo presión de cronograma. | CR202/CR205 | Alto |

El impacto agregado de estos hallazgos es doble: por un lado, exponen a la IPS a incumplimientos regulatorios (Ley 1581 de 2012, Resolución 1995 de 1999, PCI-DSS) con eventuales sanciones; por otro, comprometen la confidencialidad de datos de salud y financieros de los pacientes en un momento en que el sistema amplía su superficie de exposición con telemedicina y SSO.

# 4. Matriz de verificación y validación

Se completó la matriz entregada en el archivo de apoyo, cubriendo los seis requisitos de la especificación y tres funcionalidades críticas adicionales (telemedicina, SSO e integración de facturación) no cubiertas por un RF explícito.

| ID | Requisito / funcionalidad | Tipo (V/V) | Técnica a aplicar | Responsable | Criterio de aceptación | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-014 | Autenticación 2FA (personal médico) | Verificación | Revisión de código + inspección de configuración | Líder técnico | 2FA disponible y exigible (no opcional) para roles críticos | Acta de revisión, configuración exportada |
| RF-022 | Cifrado en reposo de la HCE (AES-256) | Verificación | Revisión de configuración de base de datos + prueba de acceso directo a disco | DBA / Administrador de TI | Datos clínicos ilegibles fuera de la aplicación | Reporte técnico de cifrado, CR203 verificado |
| RF-031 | Desempeño del agendamiento (100 usuarios concurrentes) | Validación | Prueba de carga orientada a la experiencia real del usuario | Equipo de pruebas | Tiempo de respuesta < 2 s con 100 usuarios concurrentes | Informe de prueba de carga (pendiente, ver INC107) |
| RF-045 | Auditoría de accesos a HCE (lectura y escritura) | Verificación | Inspección de logs + revisión de código del módulo de auditoría | Líder técnico | 100% de accesos (lectura y escritura) registrados de forma inmutable | Extracto de log de auditoría |
| RF-052 | Cumplimiento PCI-DSS en pagos | Verificación | Auditoría de configuración + revisión de logs de la pasarela | Oficial de protección de datos | Ningún log contiene el número completo de tarjeta | Reporte de auditoría PCI-DSS |
| RF-060 | Cifrado de extremo a extremo del canal de video | Verificación | Revisión de configuración del servidor de video + prueba de interceptación de tráfico | Administrador de TI | Tráfico de video cifrado en el 100% de las sesiones | Captura de tráfico de red, acta de revisión |
| — | Módulo de telemedicina (experiencia de uso) | Validación | Pruebas de aceptación de usuario con médicos y pacientes piloto | Product Owner | Médicos y pacientes completan una tele consulta sin incidentes bloqueantes | Acta de UAT, encuesta de satisfacción |
| — | Nuevo esquema de autenticación SSO | Validación | Prueba de aceptación con personal médico y administrativo real | Scrum Master | Personal accede a sus módulos habituales sin fricción ni bloqueos | Acta de UAT, registro de incidentes de acceso |
| — | Integración batch de facturación (AS/400) | Verificación | Inspección de logs del proceso batch + revisión de mecanismo de alertas | Líder técnico | Fallas del proceso generan alerta automática en menos de 15 minutos | Configuración de alertas, historial de ejecución |

# 5. Lista de verificación de revisión

| N° | Ítem de revisión | Cumple / No cumple / N.A. |
| --- | --- | --- |
| 1 | El código fuente cumple con los estándares de codificación definidos por el equipo. |  |
| 2 | Existe trazabilidad entre los requisitos (RF-014 a RF-060) y los casos de prueba. |  |
| 3 | Todos los cambios (CR201–CR205) fueron documentados y aprobados antes de su despliegue a producción. |  |
| 4 | Los mecanismos de autenticación y autorización (SSO, 2FA) protegen adecuadamente los recursos críticos. |  |
| 5 | La información sensible (datos clínicos, financieros) se almacena y transmite cifrada (RF-022, RF-060). |  |
| 6 | Existen registros de auditoría (logs) para accesos de lectura y escritura a información crítica (RF-045). |  |
| 7 | Se ejecutaron pruebas de seguridad (pentesting) antes de la liberación. |  |
| 8 | Se ejecutaron pruebas de carga/rendimiento sobre el módulo de agendamiento (RF-031). |  |
| 9 | El manejo de datos personales cumple con la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación. |  |
| 10 | El manejo de la historia clínica cumple con la Resolución 1995 de 1999. |  |
| 11 | El módulo de telemedicina cumple con las disposiciones de la Resolución 2654 de 2019. |  |
| 12 | Existen alertas automáticas ante fallos de procesos críticos (batch de facturación AS/400). |  |
| 13 | La documentación técnica y de usuario está actualizada para la versión 3.2. |  |
| 14 | Los logs de pagos no almacenan el número completo de la tarjeta (cumplimiento PCI-DSS). |  |

# 6. Formato base de auditoría

## 6.1 Datos generales

| Objetivo de la auditoría | Determinar si la versión 3.2 de MediCitas cumple los requisitos de seguridad, desempeño y normativa necesarios para autorizar su liberación en la fecha contractual, o si debe condicionarse el alcance. |
| --- | --- |
| Alcance | Módulos de autenticación (SSO/2FA), historia clínica electrónica, telemedicina, facturación electrónica e integración con la pasarela de pagos PayGateCol. Excluye reportes gerenciales. |
| Criterios de auditoría | ISO/IEC 25010; Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013; Resolución 1995 de 1999; Resolución 2654 de 2019 y 3100 de 2019; estándar PCI-DSS. |
| Equipo auditor | Especialista en aseguramiento de la calidad (responsable del informe), con apoyo del oficial de protección de datos y del líder técnico. |
| Fecha de ejecución | Debe completarse al menos 5 días hábiles antes de la fecha contractual de liberación, para permitir un ciclo de corrección. |
| Evidencias para recolectar | Bitácora de incidencias (INC101–INC107), lista de control de cambios (CR201–CR205), resultados de pruebas preliminares, logs de acceso y de la pasarela de pagos. |

## 6.2 Hallazgos de auditoría

| N° | Hallazgo | Criterio incumplido | Evidencia | Severidad | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acceso no autorizado a HCE por manipulación de URL (IDOR) | Resolución 1995/1999; RF-045 | INC101 | Crítica | Implementar control de acceso a nivel de objeto y revalidar en servidor, no solo en el cliente. |
| 2 | Canal de video sin cifrar en producción | RF-060; Res. 2654/2019 | INC103 | Crítica | Bloquear el lanzamiento de telemedicina hasta confirmar cifrado E2E en producción. |
| 3 | Número completo de tarjeta en logs de pagos | PCI-DSS; RF-052 | INC104 | Crítica | Enmascarar de inmediato los logs existentes y futuros; auditar retención de logs históricos. |
| 4 | Auditoría incompleta de accesos a HCE (solo escrituras) | RF-045; Res. 1995/1999 | INC105 | Alta | Habilitar registro de lecturas antes de ampliar el número de usuarios con acceso a HCE. |
| 5 | Cambios desplegados sin revisión registrada | Política interna de control de cambios | CR202, CR205 | Alta | Congelar despliegues sin aprobación registrada; auditoría retroactiva de ambos cambios. |

## 6.3 Conclusión general de la auditoría

La versión 3.2 de MediCitas presenta hallazgos críticos que afectan directamente datos de salud y datos financieros, dos de los ámbitos de mayor exigencia regulatoria del caso. Bajo el criterio de esta auditoría, la liberación en la fecha contractual solo es defendible si se excluye el módulo de telemedicina hasta corregir y validar el cifrado del canal de video, y si se resuelven de forma inmediata los hallazgos 1 y 3.

# 7. Estándar aplicado: ISO/IEC 25010

| Característica ISO/IEC 25010 | Aplicación al caso MediCitas |
| --- | --- |
| Seguridad | Es la característica más comprometida: H1, H2, H3 y H4 afectan confidencialidad e integridad de datos clínicos y financieros; RF-022, RF-052 y RF-060 siguen "pendientes de verificación" a tres semanas de la liberación. |
| Fiabilidad | El fallo intermitente del batch de facturación (INC106, 3 fallos en 4 semanas sin alerta) y la ausencia de pruebas de carga en agendamiento y telemedicina comprometen la tolerancia a fallos del sistema. |
| Eficiencia de desempeño | RF-031 exige respuesta menor a 2 s con 100 usuarios concurrentes, pero la prueba de carga no se ejecutó (INC107); no hay evidencia de que se cumpla antes de producción. |
| Compatibilidad | La integración batch nocturna con el sistema legado AS/400 y la infraestructura híbrida (on-premise + AWS) son puntos de fricción que ya han fallado y requieren pruebas de integración adicionales. |
| Usabilidad | Debe validarse especialmente en el nuevo flujo de SSO y en telemedicina, dado que involucra tanto a personal médico como a pacientes con distintos niveles de familiaridad tecnológica. |
| Mantenibilidad | Los cambios CR202 y CR205, desplegados sin revisión registrada, sugieren debilidades en el proceso de control de cambios que incrementan el riesgo de introducir nuevos defectos. |
| Portabilidad | La convivencia de infraestructura on-premise (datos clínicos) y AWS (telemedicina) debe evaluarse para asegurar consistencia de despliegue entre ambos entornos. |

# 8. Métricas de calidad

Las seis métricas se definieron a partir de los propios requisitos no funcionales del caso (RF-031, RF-045, RF-052) y de las restricciones contractuales (disponibilidad, control de cambios), de modo que cada una tiene un criterio de aceptación verificable con la evidencia disponible.

| Métrica | Fórmula / forma de medición | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de auditoría de accesos a HCE | (Accesos de lectura y escritura registrados / total de accesos a HCE) × 100 | 100% de los accesos (lectura y escritura) registrados, en cumplimiento de RF-045. |
| Tiempo de respuesta bajo carga (agendamiento) | Tiempo de respuesta promedio medido con prueba de carga de 100 usuarios concurrentes | Menor o igual a 2 segundos, según RF-031. |
| Porcentaje de cambios con revisión aprobada | (Cambios con "Revisado por" registrado / total de cambios desplegados) × 100 | 100% de los cambios desplegados a producción con revisión y aprobación registradas. |
| Disponibilidad del sistema en horario de atención | (Tiempo operativo / tiempo total del horario 7:00 a. m.–9:00 p. m.) × 100 | Igual o superior al 99.5%, según la restricción contractual del caso. |
| Tasa de fallos no alertados del proceso batch | N.º de fallos del batch de facturación sin alerta automática / N.º total de ejecuciones | 0 fallos sin alerta; toda falla debe notificarse en menos de 15 minutos. |
| Índice de cumplimiento PCI-DSS en pagos | N.º de controles PCI-DSS aplicables cumplidos / N.º total de controles aplicables | 100% de los controles aplicables cumplidos antes de habilitar pagos en producción. |

# 9. Conclusiones y recomendaciones priorizadas

## 9.1 Conclusiones

El sistema MediCitas, en su versión 3.2, no cumple actualmente las condiciones para una liberación completa y sin restricciones. La combinación de un control de acceso roto en historias clínicas (H1), un canal de video sin cifrar (H3) y datos de tarjeta expuestos en logs (H4) constituye un riesgo crítico simultáneo sobre datos de salud y datos financieros, agravado por el hecho de que dos de esos hallazgos surgieron de cambios desplegados sin revisión registrada (H6), bajo la presión de una fecha contractual fija y un alcance congelado.

El caso ilustra una tensión típica del aseguramiento de la calidad: la presión comercial por lanzar telemedicina antes que la competencia entra en conflicto directo con la falta de pruebas de seguridad y de carga sobre ese mismo módulo. La matriz de verificación y validación y el checklist aplicados muestran que la mayoría de los requisitos no funcionales de seguridad y desempeño están "pendientes" o "no probados", lo cual, bajo cualquier estándar serio de calidad, es incompatible con una liberación total en la fecha prevista.

## 9.2 Recomendaciones priorizadas

- Prioridad 1 (bloqueante): corregir y revalidar el control de acceso a historias clínicas a nivel de servidor (H1) y forzar el cifrado de extremo a extremo del canal de video (H3) antes de habilitar telemedicina a pacientes reales.

- Prioridad 1 (bloqueante): enmascarar de inmediato el número de tarjeta en los logs de pagos y auditar la retención histórica de esos registros (H4), dado el riesgo regulatorio bajo PCI-DSS.

- Prioridad 2: completar el registro de auditoría de lecturas sobre HCE (H5) y eliminar la cuenta administrativa compartida "admin_ti", migrando a cuentas individuales con expiración de contraseña (H2).

- Prioridad 2: ejecutar la prueba de carga pendiente del módulo de agendamiento (RF-031, INC107) antes de la liberación, dado que es una condición contractual explícita.

- Prioridad 3: separar la fecha de liberación en dos hitos —autenticación, HCE y facturación en la fecha contractual; telemedicina en un hito posterior, condicionado a superar los hallazgos H3 y a completar las pruebas de seguridad y carga pendientes.

- Prioridad 3: formalizar el proceso de control de cambios para que ningún despliegue a producción quede sin campo "Revisado por" diligenciado, evitando la repetición de casos como CR202 y CR205.

# 10. Referencias

Chavarría, A., Oré, S., & Pastor, C. (2016). Aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo de software utilizando CMMI, TSP y PSP. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (20), 62-77.

Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI). Revista Ciencias Estratégicas.

Urrea-Contreras, S., Flores-Ríos, B., Astorga-Vargas, M., Ibarra-Esquer, J., González-Navarro, F. F., Velázquez-Solís, P., & Albarracín, C. (2020). Propuesta de un marco de trabajo para la identificación y selección de algoritmos y herramientas de minería de procesos orientado a las organizaciones de desarrollo de software. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (25), 348-363.

International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

PCI Security Standards Council. (2022). Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), versión 4.0.

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Ministerio de Salud de Colombia. (1999). Resolución 1995 de 1999, por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica.

Ministerio de Salud de Colombia. (2019). Resolución 2654 de 2019, por la cual se establecen disposiciones para la telesalud.