Reporte de solución de problemas matemáticos

Sistema de Facturación Electrónica y Validación DIAN (SFE-DIAN)

José Luis Lineros Hurtado

Cesar Alfonso Bolado Silva Fecha

Docente

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Estándares y Métricas de calidad en el desarrollo de software

Semana 2

13 de julio de 2026

# 1. Escenario del caso

El propósito de esta evaluación de calidad está enfocado en el Sistema de Facturación Electrónica y Validación DIAN (SFE-DIAN), mediante la aplicación de procesos de aseguramiento de calidad. Para ello, se analizan los requisitos funcionales y no funcionales, las incidencias reportadas, los controles de cambios y las pruebas realizadas, para identificar riesgos, proponer actividades de verificación y validación, diseñar una auditoría y definir métricas basadas en estándares internacionales como ISO/IEC 25010.

## Descripción general del sistema

El SFE-DIAN es un sistema de integración y validación que actúa como puente entre el ERP de la organización y los servicios de la DIAN para la facturación electrónica. El sistema opera de la siguiente manera

- Captura de facturas: El sistema captura todas las facturas generadas en el ERP.

- Envío al tercero tecnológico: Las facturas se envían a un proveedor externo autorizado por la DIAN, que:

  - Las convierte al formato XML requerido

  - Las transmite a la DIAN

- Validación inicial: El sistema verifica si la factura fue recibida de manera correcta por la DIAN.

- Proceso automático de validación de eventos DIAN:

  - A partir de este momento, el sistema entra en un ciclo automático que consulta constantemente los eventos de la DIAN.

  - Busca que estos eventos tengan cierres o aceptación tácita.

  - SI un documento queda abierto, PUEDE ser rechazado posteriormente.

  - SI es rechazado, la empresa emisora debe realizar notas crédito, lo cual no es bueno para el análisis contable.

- Control de validación:

  - El sistema NO bloquea la conciliación contable.

  - Pero DEBE mantener un control de validación revisando:

    - Qué terceros o clientes aún no han realizado el proceso de aceptación de la factura emitida.

  - Esta información se guarda en diferentes tablas de la base de datos, manteniendo:

    - Control del proceso

    - Control de las facturas que se están preguntando por su estado día a día

- Logging SSO: El sistema registra en logs inmutables todas las acciones realizadas por cada usuario autenticado mediante SSO.

## 1.2 Contexto organizacional

- La organización procesa un volumen promedio de 5,000 facturas electrónicas diarias.

- El equipo de desarrollo trabaja con 2 desarrolladores.

- El sistema está en producción desde hace 2 meses, pero se está planificando una versión 2.0 con mejoras en la validación automática y un nuevo módulo de conciliación en tiempo real.

- Existe presión regulatoria: la DIAN exige que los eventos de aceptación tácita tengan cierre oportuno.

## 1.3	Actores involucrados

- Usuarios del ERP: Generan facturas desde el sistema contable.

- Administradores del SFE-DIAN: Configuran parámetros, monitorean el envío y validación.

- Tercero tecnológico: Proveedor externo que convierte y transmite los XML a la DIAN.

- DIAN: Entidad receptora y validadora de las facturas electrónicas.

- Equipo de desarrollo: Responsable de mantener y evolucionar el sistema.

- Auditores internos y externos: Revisan el cumplimiento normativo.

- Contadores / área financiera: Realizan la conciliación contable final.

## 1.4 Funcionalidades críticas

- Captura de facturas desde el ERP (batch automático).

- Transformación y envío al tercero tecnológico (conversión a XML).

- Validación de recepción correcta por la DIAN.

- Proceso automático de validación de eventos DIAN:

- Consulta constante del estado de aceptación.

- Detección de documentos abiertos.

- Gestión de aceptación tácita o rechazo.

- Control de terceros/clientes sin aceptación.}

- Alertas y notificaciones (correos cada 2 días).

- Conciliación contable (sin bloqueo, pero con control de documentos abiertos).

- Logging SSO y trazabilidad (registro de todas las acciones por usuario).

## 1.5 Restricciones técnicas y regulatorias

- Integración con tercero tecnológico mediante APIs REST con autenticación OAuth2.

- SSO (Single Sign-On) para autenticación de usuarios en el ERP y el SFE-DIAN.

# 2. Evidencias disponibles

## 2.1 Fragmento de especificación de requisitos

| ID | Descripción | Tipo | Prioridad | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | El sistema debe capturar las facturas generadas en el ERP. | Funcional | Alta | Implementado |
| RF-002 | El sistema debe enviar la factura al tercero tecnológico mediante API REST con autenticación OAuth2. | Funcional | Alta | Implementado |
| RF-003 | El sistema debe consultar el estado de cada factura ante la DIAN mediante el servicio web del tercero. | Funcional | Alta | Implementado |
| RF-004 | El sistema debe registrar en un log inmutable todas las acciones realizadas por cada usuario (SSO). | No funcional (trazabilidad) | Alta | Implementado |
| RF-005 | El sistema debe enviar correos electrónicos al tercero/cliente cada 2 días para validar si no ha realizado el evento de aceptación. | Funcional | Media | En desarrollo (mejora) |
| RF-006 | El sistema debe permitir la conciliación contable sin documentos abiertos (rechazados o no aceptados). | Funcional | Alta | Parcialmente implementado |
| RF-007 | El sistema debe ejecutar un proceso automático DIARIO que consulte el estado de TODAS las facturas enviadas. | No funcional (proceso batch) | Alta | Implementado |
| RF-008 | El sistema debe identificar documentos abiertos (sin aceptación tácita) y alertar al área de facturación. | Funcional | Alta | Pendiente de verificación |
| RF-009 | El sistema debe mantener un control en tablas de BD sobre el estado de cada factura y su proceso de validación. | No funcional (persistencia) | Alta | En desarrollo (mejora) |
| RF-010 | El sistema debe registrar qué terceros/clientes NO han realizado el proceso de aceptación. | Funcional | Alta | Parcialmente implementado |
| RF-011 | El sistema debe permitir consultar el estado de validación de facturas por cliente/tercero. | Funcional | Media | Implementado |
| RF-012 | El sistema NO debe bloquear la conciliación contable, pero debe mostrar alertas de documentos abiertos. | No funcional (regla de negocio) | Media | En desarrollo (mejora) |

## 2.2 Extracto de bitácora de incidencias

| ID | Fecha | Módulo | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-001 | 14/05/2026 | Captura ERP | El batch de captura falló 2 veces en la última semana, generando facturas no enviadas a la DIAN. | Alta | Abierto |
| INC-002 | 20/05/2026 | Envío a tercero | El token OAuth2 expiró y el sistema no renovó automáticamente, deteniendo el envío por 4 horas. | Alta | Cerrado |
| INC-003 | 22/05/2026 | Validación eventos DIAN | 15 facturas quedaron en estado 'abierto' por más de 15 días; el sistema no alertó al área de facturación ni generó reportes automáticos de seguimiento | Alta | Abierto |
| INC-004 | 25/05/2026 | Control de aceptación | 3 clientes no han realizado la aceptación de facturas emitidas hace 30 días; el sistema NO lo reportó. | Alta | Abierto |
| INC-005 | 28/05/2026 | Logging SSO | El registro de logs no incluye la IP del usuario, solo el nombre de usuario y acción. | Media | Abierto |
| INC-006 | 02/06/2026 | Alertas de correos | El sistema de correos falló, no envió alertas al tercero/cliente por 4 días. | Alta | Cerrado |
| INC-007 | 05/06/2026 | Proceso automático diario | El proceso de validación diaria no se ejecutó durante 2 días por falla en el job programado. | Alta | Abierto |

## 2.3 Lista de control de cambios

| ID | Descripción del cambio | Módulo | Responsable | Fecha | Revisado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | Mejora en la renovación automática de token OAuth2. | Envío tercero | Dev 2 | 10/05/2026 | Líder técnico | Sí / Desplegado |
| CR-002 | Ajuste en el formato XML para cumplir nuevo esquema DIAN. | Transformación | Dev 1 | 21/05/2026 | No registrado | No / Pendiente |
| CR-003 | Implementación de colas de mensajería para mejorar rendimiento del proceso diario. | Procesamiento | Dev 1 | 27/05/2026 | Líder técnico | No / Pendiente |
| CR-004 | Corrección de errores en la generación de correos de alerta. | Notificaciones | Dev 1 | 01/06/2026 | Líder técnico | Sí / Desplegado |
| CR-005 | Mejora en tablas de control de estado de facturas. | Base de datos | Dev 1 | 03/06/2026 | No registrado | Desplegado |

## 2.4 Resultados de pruebas preliminares

| Modulo | Tipo de prueba | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Captura ERP | Funcional | Aprobado | 2 defectos menores de interfaz, corregidos. |
| Envío a tercero | Funcional | Aprobado con observaciones | Falló la renovación automática de token (corregido). |
| Validación DIAN (recepción) | Funcional | Aprobado | Se valida correctamente la recepción de la factura. |
| Proceso automático de validación de eventos DIAN | Funcional | Fallido | No alertó sobre documentos abiertos (INC-003, INC-004). |
| Control de terceros sin aceptación | Funcional | Fallido | No reportó clientes sin aceptación (INC-004). |
| Alertas de correos | Funcional | Fallido | El sistema no envió correos correctamente (INC-006). |
| Proceso batch diario | Funcional | Fallido | No se ejecutó por 2 días (INC-007). |
| Desempeño | Carga | No ejecutada | No hay ambiente de pruebas de carga disponible. |
| Logging | Verificación | Aprobado con observaciones | Falta IP de usuario (INC-005). |

## 3. Matriz de verificación y validación (plantilla)

Complete la matriz identificando, para cada requisito o funcionalidad crítica del escenario, si corresponde una actividad de verificación (¿se construyó correctamente?) o de validación (¿se construyó lo que el usuario necesita?). Se incluye una fila de ejemplo; agregue las filas

necesarias para cubrir el escenario.

| ID | Requisito / funcionalidad | Tipo | Técnica y responsable | Criterio de aceptación | Evidencia Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Captura automática desde ERP | Verificación | Prueba de integración con ERP — Equipo de pruebas | Captura del 100% de las facturas generadas | Log de captura con todas las facturas procesadas |
| RF-002 | Envío a tercero con OAuth2 | Verificación | Inspección de código y pruebas de autenticación — Líder técnico | El token OAuth2 se renueva automáticamente antes de expirar | Reporte de pruebas de autenticación |
| RF-003 | Consulta de estado a DIAN | Validación | Pruebas de integración con API del tercero — Equipo de pruebas | Estado de recepción correcta consultado exitosamente | Logs de consulta exitosa y fallida |
| RF-004 | Logging inmutable con SSO | Verificación | Inspección de logs y revisión de código — Auditor interno | Todas las acciones registradas con usuario, fecha y acción | Reporte de auditoría de logs |
| RF-005 | Correos de validación cada 2 días | Validación | Pruebas de envío de correos — Equipo de pruebas | Correo enviado correctamente cada 48h a terceros/clientes | Registro de envíos de correos y trazabilidad |
| RF-006 | Conciliación sin documentos abiertos | Validación | Prueba de ciclo completo — Área contable | Alertas de documentos abiertos identificados | Reporte de conciliación y control de documentos |
| RF-007 | Proceso automático DIARIO de validación de eventos | Validación | Prueba de proceso batch programado — Equipo de pruebas | El job se ejecuta diariamente y consulta TODAS las facturas | Log de ejecución del job diario |
| RF-008 | Identificación de documentos abiertos | Validación | Prueba de escenarios con facturas no aceptadas — Equipo de pruebas | Documentos abiertos (>X días) son reportados al área contable | Reporte de documentos abiertos generado automáticamente |
| RF-009 | Control en tablas de BD del estado de facturas | Verificación | Inspección de esquema de BD y consultas — DBA | Todas las facturas tienen registro de estado actualizado | Reporte de consistencia de BD |
| RF-010 | Registro de terceros/clientes sin aceptación | Verificación | Pruebas funcionales con múltiples clientes — Equipo de pruebas | El sistema lista correctamente clientes sin aceptación | Consulta SQL que muestra clientes sin aceptar |
| RF-012 | No bloqueo de conciliación | Validación | Prueba de proceso contable — Área contable | El sistema permite conciliación pero alerta sobre documentos abiertos | Flujo de conciliación con alertas visibles |

## 4. Lista de control de revisiones técnicas (checklist)

| N° | Ítem de revisión | Cumple | Observaciones / evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El código fuente cumple los estándares de codificación definidos por el equipo. | N.A. | El escenario no aporta evidencia sobre estándares de codificación. |
| 2 | Existe trazabilidad entre los requisitos y los casos de prueba. | No | RF-007, RF-008 y RF-010 no tienen casos de prueba ejecutados. |
| 3 | Todos los cambios fueron documentados y aprobados antes de su despliegue a producción. | No | CR-002 y CR-004 se desplegaron sin revisión registrada. |
| 4 | Los mecanismos de autenticación y autorización (SSO) protegen los recursos críticos. | Sí | SSO implementado y logging de acciones (parcial). |
| 5 | El proceso de validación DIARIO de eventos DIAN funciona correctamente. | No | INC-007 evidencia que el job no se ejecutó por 2 días. |
| 6 | El sistema identifica y reporta documentos abiertos (sin aceptación tácita). | No | INC-003, INC-004 evidencian fallas en detección de documentos abiertos. |
| 7 | El sistema alerta sobre clientes/terceros que no han aceptado facturas. | No | INC-004 evidencia que NO se reportan clientes sin aceptación. |
| 8 | Las alertas de correos se envían correctamente cada 2 días. | No | INC-006 evidencia falla en sistema de correos. |
| 9 | El sistema NO bloquea la conciliación contable. | Sí | RF-012 implementado correctamente. |
| 10 | Los logs SSO registran información completa (usuario, acción, fecha, IP). | Parcial | Falta IP de usuario (INC-005). |
| 11 | Se ejecutaron pruebas de seguridad (pentesting) sobre el SSO y APIs. | No | Pendiente para versión 2.0. |
| 12 | Se ejecutaron pruebas de carga/rendimiento sobre el proceso diario de validación. | No | No hay ambiente de pruebas de carga disponible. |
| 13 | Existen alertas automáticas ante fallos del proceso batch diario. | No | INC-001, INC-007 evidencian falta de alertas. |
| 14 | Los riesgos regulatorios (aceptación tácita DIAN) fueron mitigados. | No | Persisten documentos abiertos >30 días sin acción. |

# 5. Formato base de auditoría

## 5.1 Datos generales

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Objetivo de la auditoría | Evaluar el cumplimiento del SFE-DIAN con los requisitos de la DIAN, especialmente el proceso de validación de eventos y aceptación tácita, seguridad y trazabilidad (SSO), antes de la liberación de la versión 2.0. |
| Alcance | Módulos de captura ERP, envío a tercero, validación DIAN, proceso automático DIARIO de validación de eventos, control de terceros sin aceptación, alertas, conciliación y logging SSO; evidencia de los últimos 2 meses. |
| Criterios de auditoría | ISO/IEC 25010; Resolución DIAN 000042 de 2020; Decreto 2242 de 2015; Ley 1581 de 2012; estándares de seguridad OAuth2, SSO y logging. |
| Equipo auditor | Auditor líder (externo) + oficial de cumplimiento DIAN + especialista en seguridad + representante del área contable. |
| Fecha de ejecución | Dentro de las 4 semanas previas a la liberación de la versión 2.0. |
| Evidencias para recolectar | B Bitácora de incidencias (INC-001 a INC-007), control de cambios (CR-001 a CR-005), logs de envío y validación, registros del proceso diario de validación, reportes de control de terceros sin aceptación, registros de correos, reportes de rendimiento. |

## 5.2 Hallazgos

Cinco hallazgos con su evidencia en la bitácora de incidencias y su impacto sobre el sistema

| N° | Hallazgo | Evidencia | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fallos en el batch de captura sin alerta automática. | INC-001 | Riesgo de facturas no enviadas a la DIAN, incumplimiento regulatorio y pérdida de ingresos. |
| 2 | Proceso automático de validación de eventos DIAN NO identifica documentos abiertos. | INC-003, INC-004 | CRÍTICO: Facturas abiertas por >15-30 días pueden ser rechazadas; la empresa debe emitir notas crédito, afectando el análisis contable. |
| 3 | No se reportan clientes/terceros sin aceptación de facturas. | INC-004 | CRÍTICO: El área contable no tiene visibilidad de qué clientes no han aceptado, dificultando la gestión de cobro y conciliación. |
| 4 | El job diario de validación NO se ejecutó por 2 días. | INC-007 | CRÍTICO: Pérdida de control sobre el estado de facturas; documentos pueden quedar abiertos sin seguimiento. |
| 5 | Sistema de correos de alerta falló por 4 días. | INC-006 | Terceros/clientes no recuerdan aceptar facturas, aumentando el riesgo de rechazo. |
| 6 | Logging SSO incompleto (falta IP de usuario). | INC-005 | Disminuye la trazabilidad y no repudio; dificulta auditorías forenses. |
| 7 | Cambios desplegados sin revisión (CR-002, CR-004). | CR-002, CR-004 | Riesgo de introducir errores no detectados en producción. |

## Aplicación de ISO/IEC 25010

| N ° | Hallazgo | Característica ISO / IEC 25010 | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batch sin alertas | Fiabilidad — Tolerancia a fallos | El sistema no detecta ni notifica fallos en la captura. |
| 2 | Validación de eventos NO detecta documentos abiertos | Fiabilidad — Corrección | El sistema no garantiza la integridad del ciclo de vida de la factura. |
| 3 | No reporta clientes sin aceptación | Usabilidad — Comunicación | El sistema no comunica información crítica al área contable. |
| 4 | Job diario no se ejecutó por 2 días | Fiabilidad — Madurez | El sistema no tiene mecanismos de recuperación automática. |
| 5 | Correos de alerta fallaron | Fiabilidad — Tolerancia a fallos | El sistema no tiene redundancia para el envío de alertas. |
| 6 | Log incompleto (sin IP) | Seguridad — Responsabilidad | No es posible atribuir acciones a un origen específico. |
| 7 | Cambios sin revisión | Mantenibilidad — Capacidad de ser analizado | No se puede rastrear el impacto de los cambios. |

## Métricas

Cinco métricas calculadas con los datos del propio escenario

| Métrica | Atributo ISO 25010 | Cálculo con los datos del caso | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad de hallazgos críticos en validación DIAN | Fiabilidad | 4 hallazgos de severidad alta (INC-003, INC-004, INC-006, INC-007) / 8 funcionalidades críticas = 0.50 | 0 hallazgos de severidad alta abiertos |
| Efectividad del proceso automático de validación | Fiabilidad — Corrección | 15 documentos abiertos sin alertar / 5,000 facturas procesadas = 0.3% de error | 0% de error (todas las facturas abiertas deben ser reportadas) |
| Cobertura de pruebas críticas ejecutadas | Mantenibilidad | 4 de 7 pruebas críticas ejecutadas (pendientes: carga, seguridad, proceso diario) = 57.1% | ≥ 100% de pruebas críticas ejecutadas |
| Tasa de cambios desplegados sin revisión | Mantenibilidad | 2 de 5 cambios (CR-002, CR-004) sin revisión = 40% | 0% de cambios desplegados sin aprobación |
| Efectividad de alertas automáticas | Fiabilidad | 4 fallos sin alerta (INC-001, INC-003, INC-004, INC-007) / 7 fallos totales = 57.1% | 100% de los fallos deben generar alerta |
| Control de documentos abiertos >30 días | Seguridad — Integridad | 3 clientes con facturas abiertas >30 días sin reporte = 100% de error | 0 documentos abiertos >30 días sin reporte |

## 5.3 Conclusión general

Después de revisar la evidencia analizada, se considera que SFE-DIAN presenta graves fallas en el proceso automático de validación de eventos de la DIAN

- El sistema NO está detectando documentos abiertos (INC-003, INC-004)

- No reporta qué clientes/terceros no han aceptado facturas (INC-004)

- El proceso diario de validación falló sin alertas (INC-007)}

- Los correos de alerta fallaron por 4 días (INC-006).

Si los documentos quedan abiertos y son rechazados por la DIAN, la empresa emisora debe emitir notas crédito, lo cual NO ES BUENO para el análisis contable y afecta directamente los indicadores financieros.

| Prioridad | Acción |
| --- | --- |
| CRITICA | Corregir el proceso automático de validación para detectar TODOS los documentos abiertos (INC-003). |
| CRITICA | Implementar reporte diario de clientes/terceros sin aceptación de facturas (INC-004). |
| CRITICA | Garantizar la ejecución diaria del job de validación con alertas de fallo (INC-007). |
| CRITICA | Establecer alertas para documentos abiertos >15 días y >30 días. |
| ALTA | Implementar mecanismo de redundancia para envío de correos de alerta (INC-006). |
| ALTA | Completar el logging SSO incluyendo IP de usuario (INC-005). |
| ALTA | Formalizar el proceso de control de cambios con revisión obligatoria. |
| ALTA | Ejecutar pruebas de carga para validar el proceso diario de validación. |
| MEDIA | Establecer un área de aseguramiento de calidad dedicada. |
| MEDIA | Crear dashboard de monitoreo para el proceso de validación de eventos DIAN. |
| MEDIA | Automatizar la generación de alertas cuando un documento supere los plazos de aceptación tácita. |

## 5.4 Firma

| Auditor | Fecha |
| --- | --- |
| Jose Lineros | 13 de julio de 2026 |

## Referencias

Chavarría, A., Oré, S., & Pastor, C. (2016). Aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo de software utilizando CMMI, TSP y PSP. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (20), 62-77.

Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI). Revista Ciencias Estratégicas.

Urrea-Contreras, S. J., Flores-Rios, B. L., Astorga-Vargas, M. A., Ibarra-Esquer, J. E., González-Navarro, F. F., Velazquez-Solis, P. E., Buitrón Ruiz, S. L., & Ardila Albarracín, C. A. (2020). Propuesta de un marco de trabajo para la identificación y selección de algoritmos y herramientas de minería de procesos orientado a las organizaciones de desarrollo de software. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (E25), 348-363.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2008). IEEE Std 1028-2008: IEEE Standard for Software Reviews and Audits. IEEE.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2014). IEEE Std 730-2014: IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes. IEEE.

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). ISO

Reporte de solución de problemas matemáticos

Sistema de citas médicas (MediCitas)

José Luis Lineros Hurtado

Cesar Alfonso Bolado Silva Fecha

Docente

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Estándares y Métricas de calidad en el desarrollo de software

Semana 2

13 de julio de 2026

# 1. Escenario del caso

El propósito de esta evaluación de calidad esta enfocada en el software MediCitas, mediante la aplicación de procesos de aseguramiento de calidad. Para ello, se analizan los requisitos funcionales y no funcionales, las incidencias reportadas, los controles de cambios y las pruebas realizadas, para identificar riesgos, proponer actividades de verificación y validación, diseñar una auditoría y definir métricas basadas en estándares internacionales como lo es ISO/IEC 25010.

## Descripción general del sistema

MediCitas es el sistema de información de la IPS Salud Total, utilizado por una red de 12 clínicas ambulatorias en Bogotá y municipios cercanos. El sistema permite la gestión de citas médicas, el manejo de historias clínicas electrónicas (HCE), la emisión de órdenes médicas y recetas, la facturación electrónica integrada con la DIAN, el envío de recordatorios de citas por SMS/WhatsApp y, próximamente, la atención por telemedicina.  Actualmente se encuentra en preparación la versión 3.2 del sistema, que introduce dos cambios mayores: un nuevo módulo de telemedicina (videoconsulta) y un rediseño del mecanismo de autenticación basado en inicio de sesión único (SSO) para el personal médico y administrativo.

## 1.2 Contexto organizacional

- La IPS se encuentra en expansión y compite por posicionarse como una de las primeras redes de clínicas de la región en ofrecer telemedicina.

- El equipo de desarrollo trabaja bajo un esquema ágil (Scrum) y está conformado por 8 personas: un Product Owner, un Scrum Master, 4 desarrolladores y 2 personas dedicadas parcialmente a pruebas (no existe un área de aseguramiento de calidad independiente y consolidada).

- La gerencia ha fijado una fecha contractual de liberación en 3 semanas, con el alcance de la versión 3.2 ya congelado (change freeze).

- Existe presión comercial para lanzar el módulo de telemedicina antes que una IPS competidora anuncie un servicio similar.

## 1.3	Actores involucrados

- Pacientes: acceden mediante aplicación móvil y portal web para agendar citas, consultar resultados y participar en teleconsultas.

- Personal médico: consulta y actualiza historias clínicas, emite órdenes y recetas, atiende teleconsultas.

- Personal administrativo: gestiona el agendamiento, la atención al usuario y la facturación.

- Administrador de TI / DBA: administra la infraestructura, las bases de datos y los accesos del sistema.

- Oficial de protección de datos: responsable del cumplimiento de la normativa de datos personales y de historia clínica.

- Equipo de desarrollo (Scrum): responsable de construir, probar y desplegar las funcionalidades.

- Proveedor externo de pasarela de pagos (PayGateCol): procesa los pagos de servicios particulares.

- Proveedor externo de mensajería (API de WhatsApp Business): envía recordatorios de citas.

## 1.4 Funcionalidades críticas

- Autenticación y gestión de sesiones (incluye el nuevo esquema SSO).

- Agendamiento y cancelación de citas médicas.

- Consulta y edición de historias clínicas electrónicas (HCE).

- Emisión de órdenes médicas y recetas electrónicas.

- Facturación electrónica integrada con la DIAN.

- Módulo de telemedicina (videoconsulta), en desarrollo.

- Notificaciones y recordatorios por SMS/WhatsApp.

- Reportes gerenciales e indicadores clínicos.

## 1.5 Restricciones técnicas y regulatorias

- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 — régimen general de protección de datos personales en Colombia.

- Resolución 1995 de 1999 (Ministerio de Salud) — normas para el manejo, custodia y seguridad de la historia clínica.

- Resolución 2654 de 2019 y Resolución 3100 de 2019 (Ministerio de Salud) — disposiciones para la telesalud y condiciones de habilitación de servicios de telemedicina.

- Estándar PCI-DSS — aplicable al procesamiento y almacenamiento de datos de tarjetas en el módulo de pagos.

- Disponibilidad mínima exigida: 99.5% en el horario de atención (7:00 a. m. a 9:00 p. m.).

- Integración con el sistema legado de facturación (plataforma AS/400) mediante un proceso batch nocturno.

- Infraestructura híbrida: servidores propios (on-premise) para datos clínicos y nube pública (AWS) para el módulo de telemedicina.

- Fecha de liberación contractualmente fijada, con el alcance de la versión ya congelado.

# 2. Evidencias disponibles

## 2.1 Fragmento de especificación de requisitos

| ID | Descripción | Tipo | Prioridad | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-014 | El sistema debe permitir doble factor de autenticación (2FA) para el personal médico. | Funcional | Alta | Implementado como opcional |
| RF-022 | La HCE debe almacenarse cifrada en reposo (AES-256). | No funcional (seguridad) | Alta | Pendiente de verificación |
| RF-031 | El agendamiento debe responder en menos de 2 s con 100 usuarios concurrentes. | No funcional (desempeño) | Media | No probado bajo carga |
| RF-045 | Todo acceso (lectura/escritura) a HCE debe registrarse en log inmutable. | No funcional (trazabilidad) | Alta | Solo se registran escrituras |
| RF-052 | Los pagos deben cumplir PCI-DSS; no registrar número completo de tarjeta. | No funcional (seguridad) | Alta | Pendiente de verificación |
| RF-060 | El módulo de telemedicina debe cifrar el canal de video de extremo a extremo. | No funcional (seguridad) | Alta | En desarrollo |

## 2.2 Extracto de bitácora de incidencias

| ID | Fecha | Módulo | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-101 | 14/05/2026 | Historia clínica | Un médico accedió a historias clínicas de pacientes no asignados al modificar el identificador en la URL del navegador. | Alta | Abierto |
| INC-102 | 20/05/2026 | Administración/TI | Cuenta “admin_ti” compartida entre 4 miembros del equipo de soporte; las contraseñas administrativas no expiran. | Alta | Abierto |
| INC-103 | 22/05/2026 | Telemedicina | La videollamada quedó configurada por error para transmitirse sobre HTTP; la configuración de pruebas pasó a producción sin detectarse. | Alta | Cerrado parcial |
| INC-104 | 25/05/2026 | Pagos | Los registros (logs) de la pasarela de pagos muestran el número completo de la tarjeta sin enmascarar. | Alta | Abierto |
| INC-105 | 28/05/2026 | Historia clínica | El sistema no registra quién consulta (lee) una historia clínica; solo se registran las modificaciones. | Media-Alta | Abierto |
| INC-106 | 02/06/2026 | Facturación | El proceso batch nocturno (integración AS/400) falló 3 veces en 4 semanas sin generar alerta automática. | Media | Abierto |
| INC-107 | 05/06/2026 | Agendamiento | Prueba de carga con 100 usuarios concurrentes no ejecutadas por restricciones de tiempo. | Media | Pendiente |

## 2.3 Lista de control de cambios

| ID | Descripción del cambio | Módulo | Responsable | Fecha | Revisado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-201 | Rediseño de autenticación (SSO). | Autenticación | Dev 2 | 10/05/2026 | Líder técnico | Sí / Desplegado |
| CR-202 | Ajuste de configuración del servidor de video (pruebas - producción). | Telemedicina | Dev 4 | 21/05/2026 | No registrado | No / Desplegado |
| CR-203 | Actualización de librería de cifrado de la HCE. | Historia clínica | Dev 1 | 27/05/2026 | Líder técnico | Sí / Pendiente |
| CR-204 | Cambio de proveedor de mensajería SMS/WhatsApp. | Notificaciones | Dev 3 | 01/06/2026 | Product Owner | Sí / Desplegado |
| CR-205 | Hotfix de emergencia al módulo de facturación (batch nocturno). | Facturación | Dev 2 | 03/06/2026 | No registrado | No / Desplegado |

Nota: preste especial atención a los cambios desplegados sin revisión ni aprobación registrada.

## 2.4 Resultados de pruebas preliminares

| Modulo | Tipo de prueba | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Agendamiento de citas | Funcional | Aprobado | 2 defectos menores de interfaz, corregidos. |
| Historia clínica electrónica | Funcional | Aprobado con observaciones | No se probó el control de acceso por rol en todos los escenarios. |
| Historia clínica electrónica | Seguridad (pentesting) | No ejecutada | Sin tiempo asignado en el cronograma antes de la liberación. |
| Telemedicina | Carga | No ejecutada | Módulo nuevo; no hay ambiente de pruebas de carga disponible. |
| Telemedicina | Seguridad (cifrado de canal) | Fallida | Canal de video transmitido sin cifrar (ver INC-103). |
| Facturación electrónica | Funcional | Aprobado con 2 defectos menores | Defectos relacionados con redondeo de impuestos. |
| Facturación (integración AS/400) | Integración | Fallida intermitente | 3 fallos no alertados en el último mes (ver INC-106). |
| Pagos (pasarela externa) | Seguridad (datos de tarjeta) | No ejecutada | Pendiente de auditoría de cumplimiento PCI-DSS. |
| Notificaciones SMS/WhatsApp | Funcional | Aprobado | Sin observaciones. |

## 3. Matriz de verificación y validación (plantilla)

Complete la matriz identificando, para cada requisito o funcionalidad crítica del escenario, si corresponde una actividad de verificación (¿se construyó correctamente?) o de validación (¿se construyó lo que el usuario necesita?). Se incluye una fila de ejemplo; agregue las filas

necesarias para cubrir el escenario.

| ID | Requisito / funcionalidad | Tipo | Técnica y responsable | Criterio de aceptación | Evidencia Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-014 | Autenticación 2FA | Verificación | Revisión de código e inspección de configuración — Líder técnico | 2FA disponible y exigible para roles críticos | Acta de revisión |
| RF-022 | Cifrado de HCE en reposo (AES-256) | Verificación | Revisión de configuración de cifrado + inspección de BD — Administrador de TI/DBA | Todos los campos de datos clínicos cifrados con AES-256 | Informe de inspección de la base de datos |
| RF-031 | Rendimiento de agendamiento bajo carga | Validación | Prueba de carga con 100 usuarios concurrentes — Equipo de pruebas | Tiempo de respuesta ≤ 2 s en el percentil 95 | Reporte de prueba de rendimiento |
| RF-045 | Trazabilidad de accesos a HCE (lectura y escritura) | Verificación | Inspección de logs + revisión de código de auditoría — Líder técnico | Todo acceso queda registrado de forma inmutable | Acta de inspección que confirma la existencia de logs |
| RF-052 | Cumplimiento PCI-DSS en pagos | Verificación y Validación | Auditoría de cumplimiento PCI-DSS — Oficial de protección de datos / auditor externo | Cero campos de PAN completo en logs o BD | Informe de auditoría PCI-DSS firmado por el auditor |
| RF-060 | Cifrado extremo a extremo del canal de video | Verificación | Revisión de configuración TLS/SRTP del servidor de videoconferencia — Administrador de TI | Canal siempre servido sobre HTTPS/SRTP, nunca HTTP | Archivo de configuración del servidor de video |
| CR-201 | Autenticación SSO | Validación | Prueba de aceptación con personal médico y administrativo — Product Owner + usuarios piloto | Inicio de sesión único funcional en los 3 roles, sin bloqueos | Informe de pruebas de aceptación de usuario (UAT) firmado por los usuarios piloto |
| INC-101 | Control de acceso por rol a la HCE | Verificación | Inspección de código + pentesting dirigido (IDOR) — Equipo de pruebas de seguridad | Ningún usuario accede a historias de pacientes no asignados | Reporte de prueba de seguridad (pentesting) que detalle la vulnerabilidad IDOR y las pruebas de corrección |
| INC-106 | Integración batch nocturno con AS/400 | Validación | Prueba de integración + monitoreo de alertas — Administrador de TI/DBA | Cero fallos no alertados en 4 semanas de observación | Registro de ejecución del batch que muestre resultados exitosos |
| Telemedicina | Experiencia de usuario en videoconsulta | Validación | Prueba piloto (UAT) con pacientes y personal médico — Product Owner | Videoconsulta estable y cifrada; satisfacción ≥ 90% en encuesta piloto | Encuestas de satisfacción (UAT) con los resultados agregados |

## 4. Lista de control de revisiones técnicas (checklist)

| N° | Ítem de revisión | Cumple | Observaciones / evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El código fuente cumple los estándares de codificación definidos por el equipo. | N.A. | El escenario no aporta evidencia sobre estándares de codificación del equipo. |
| 2 | Existe trazabilidad entre los requisitos y los casos de prueba. | No | RF-031 y RF-060 no cuentan con casos de prueba ejecutados. |
| 3 | Todos los cambios fueron documentados y aprobados antes de su despliegue a producción. | No | CR-202 y CR-205 se desplegaron sin revisión registrada. |
| 4 | Los mecanismos de autenticación y autorización protegen los recursos críticos. | No | INC-101 evidencia IDOR sobre HCE; 2FA es opcional (RF-014). |
| 5 | La información sensible se almacena y transmite cifrada. | No | RF-022 pendiente de verificación; INC-103: video sin cifrar. |
| 6 | Existen registros de auditoría para accesos y modificaciones a información crítica. | No | RF-045: solo se registran escrituras, no lecturas (INC-105). |
| 7 | Se ejecutaron pruebas de seguridad (pentesting) antes de la liberación. | No | Pentesting de HCE “No ejecutada”, sin tiempo asignado. |
| 8 | Se ejecutaron pruebas de carga/rendimiento sobre los módulos críticos. | No | RF-031 no probado bajo carga; telemedicina “No ejecutada”. |
| 9 | El manejo de datos personales cumple con la Ley 1581 de 2012. | No | INC-101, INC-102 y RF-022 pendiente evidencian brechas de protección de datos. |
| 10 | El manejo de la historia clínica cumple con la Resolución 1995 de 1999. | No | Falta de registro de lecturas (INC-105) y acceso indebido (INC-101). |
| 11 | El módulo de telemedicina cumple con la Resolución 2654 de 2019. | No | Canal sin cifrar (INC-103) incumple condiciones de seguridad de telesalud. |
| 12 | Existen alertas automáticas ante fallos de procesos críticos. | No | INC-106: el batch de facturación falló 3 veces sin alerta. |
| 13 | La documentación técnica y de usuario está actualizada para la versión a liberar. | N.A. | Sin evidencia en el escenario; verificar antes de la liberación. |
| 14 | Los riesgos técnicos y regulatorios identificados fueron mitigados antes de la liberación. | No | Persisten 5 hallazgos de seguridad abiertos y pruebas críticas sin ejecutar a 3 semanas del release. |

# 5. Formato base de auditoría

## 5.1 Datos generales

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Objetivo de la auditoría | Evaluar el cumplimiento de MediCitas v3.2 con los requisitos de seguridad, protección de datos y regulación de telesalud aplicables, antes de su liberación a producción. |
| Alcance | Módulos de autenticación (SSO), historia clínica electrónica, telemedicina, pagos y facturación (integración AS/400); evidencia de los últimos 2 meses. |
| Criterios de auditoría | ISO/IEC 25010; Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013; Resolución 1995 de 1999; Resoluciones 2654 y 3100 de 2019; PCI-DSS. |
| Equipo auditor | Auditor líder (externo, independiente del equipo Scrum) + oficial de protección de datos + especialista en seguridad de la información. |
| Fecha de ejecución | Dentro de las 3 semanas previas a la liberación contractual, idealmente en la primera semana para permitir remediación (15–17 de junio de 2026). |
| Evidencias para recolectar | Bitácora de incidencias (INC-101 a INC-107), control de cambios (CR-201 a CR-205), resultados de pruebas, registros de acceso a HCE, configuración del canal de video, logs de pagos. |

## 5.2 Hallazgos

Cinco hallazgos con su evidencia en la bitácora de incidencias y su impacto sobre el sistema

| N° | Hallazgo | Evidencia | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Control de acceso roto (IDOR): un médico accedió a HCE de pacientes no asignados alterando el ID en la URL. | INC-101 | Violación de confidencialidad clínica; incumple Res. 1995/1999 y Ley 1581/2012; riesgo legal y reputacional alto. |
| 2 | Cuenta administrativa “admin_ti” compartida entre 4 personas; contraseñas sin expiración | INC-102 | Pérdida de trazabilidad y no repudio; mayor superficie de ataque sobre cuentas privilegiadas. |
| 3 | Canal de videoconsulta transmitido sin cifrar (config. de pruebas pasó a producción sin control de cambios). | INC-103 / CR-202 | Expone datos de salud en tránsito; incumple RF-060 y Res. 2654/2019; evidencia falla de control de cambios |
| 4 | Logs de la pasarela de pagos muestran el número completo de la tarjeta sin enmascarar. | INC-104 | Incumplimiento directo de PCI-DSS; riesgo de fraude financiero y sanción contractual con PayGateCol. |
| 5 | No se registran los accesos de lectura a la historia clínica, solo las escrituras. | INC-105 / RF-045 | Impide detectar accesos indebidos (como INC-101); incumple RF-045 y la trazabilidad exigida por Res. 1995/1999. |

## Aplicación de ISO/IEC 25010

| N ° | Hallazgo | Característica ISO / IEC 25010 | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Control de acceso roto (IDOR) | Seguridad — Confidencialidad | El sistema no impide que un usuario acceda a datos que no le corresponden. |
| 2 | Cuentas administrativas compartidas | Seguridad — Responsabilidad / autenticidad | No es posible atribuir una acción a una identidad única |
| 3 | Canal de video sin cifrar | Seguridad — Confidencialidad e integridad | Los datos de salud viajan expuestos y pueden ser interceptados o alterados |
| 4 | Logs de pago sin enmascarar | Seguridad — Confidencialidad | Se expone información financiera sensible en registros internos |
| 5 | Falta de log de lectura en HCE / batch sin alertas | Fiabilidad — Madurez / tolerancia a fallos | El sistema no detecta ni notifica condiciones anómalas de operación |

## Métricas

Cinco métricas calculadas con los datos del propio escenario

| Métrica | Atributo ISO 25010 | Cálculo con los datos del caso | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad de hallazgos críticos | Seguridad | 5 hallazgos de severidad alta / 8 funcionalidades críticas = 0.63 | 0 hallazgos de severidad alta abiertos antes del release |
| Cobertura de pruebas críticas ejecutadas | Mantenibilidad | 2 de 4 pruebas críticas ejecutadas (pentesting HCE y carga de telemedicina no ejecutadas) = 50% | ≥ 100% de pruebas críticas ejecutadas antes del release |
| Tasa de cambios desplegados sin revisión | Mantenibilidad | 2 de 5 cambios (CR-202, CR-205) sin revisión registrada = 40% | 0% de cambios desplegados sin aprobación |
| Fallos del batch sin alerta | Fiabilidad | 3 fallos en 4 semanas sin generar alerta automática | 100% de los fallos deben generar alerta (0 fallos silenciosos) |
| Disponibilidad en horario de atención | Fiabilidad | Criterio contractual 99.5% (7 a.m.–9 p.m.); sin medición formal reportada en el escenario | ≥ 99.5% medido con monitoreo continuo |

## 5.3 Conclusión general

Después de revisar la evidencia analizada, se considera que la versión 3.2 aún no reúne las condiciones necesarias para ser liberada a producción ya que existen problemas importantes de seguridad. Antes de realizar el despliegue se recomienda corregir los hallazgos de mayor criticidad y completar las pruebas pendientes, especialmente las relacionadas con seguridad y rendimiento.

| Prioridad | Acción |
| --- | --- |
| ALTA | Corregir la exposición de datos de tarjetas en logs (PCI-DSS) |
| ALTA | Corregir la transmisión de video en claro (telemedicina) |
| ALTA | Reparar la vulnerabilidad IDOR en el acceso a HCE |
| ALTA | Implementar logging inmutable para todos los accesos a HCE (lectura y escritura) |
| ALTA | Ejecutar pruebas de carga (agendamiento) y seguridad (pentesting) antes de la liberación |
| MEDIA | Formalizar el proceso de control de cambios con revisión y aprobación obligatoria |
| MEDIA | Implementar cuentas administrativas individuales con autenticación multifactor (2FA) |
| MEDIA | Crear alertas automáticas para fallos del proceso batch nocturno |
| BAJA | Establecer un área de aseguramiento de calidad dedicada |
| BAJA | Crear una matriz de trazabilidad de requisitos y casos de prueba |

## 5.4 Firma

| Auditor | Fecha |
| --- | --- |
| Jose Lineros | 13 de julio de 2026 |

## Referencias

Chavarría, A., Oré, S., & Pastor, C. (2016). Aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo de software utilizando CMMI, TSP y PSP. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (20), 62-77.

Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI). Revista Ciencias Estratégicas.

Urrea-Contreras, S. J., Flores-Rios, B. L., Astorga-Vargas, M. A., Ibarra-Esquer, J. E., González-Navarro, F. F., Velazquez-Solis, P. E., Buitrón Ruiz, S. L., & Ardila Albarracín, C. A. (2020). Propuesta de un marco de trabajo para la identificación y selección de algoritmos y herramientas de minería de procesos orientado a las organizaciones de desarrollo de software. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (E25), 348-363.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2008). IEEE Std 1028-2008: IEEE Standard for Software Reviews and Audits. IEEE.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2014). IEEE Std 730-2014: IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes. IEEE.

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). ISO